附表7                                     造    林    模    式    表

| 序号 | 造林模式 | 立地条件 | 立地类型代码 | 设计树种 |  | 配置方式 | 技术措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 主栽 | 备栽 |  |  |
| 1 | 落叶松用材兼水源涵养林模式 | 荒山中厚层土，中下坡 | 1、5、7、10、11 | 日本落叶松 | 长白落叶松 | 采用规则式栽植，株行距为1.5 ×1.5-2m | （1）穴状整地，坑穴规格为50 × 50厘米；（2）苗木规格，2年生一级苗；（3）栽植，人工植苗；（4）造林季节，春季 |
| 2 | 红松果材兼水源涵养林模式 | 荒山中厚层土，中下坡 | 1、5、7、10、11 | 红松 |  | 采用规则式栽植，株行距为2-3 ×2-3m | （1）穴状整地，坑穴规格为50 × 50厘米；（2）苗木规格，3年生一级苗；（3）栽植，人工植苗；（4）造林季节，春季 |
| 3 | 刺槐水土保持林模式 | 荒山中厚层，缓斜坡 | 1、3、5、6、7、8、9、11 | 刺槐 | 五角枫 | 纯林，采用规则式栽植，株行距为2 × 3m。 | （1）穴状整地，坑穴规格为50 × 50厘米；（2）苗木规格，营养杯2年生苗；（3）栽植，人工植苗；（4）造林季节，春季、雨季 |
| 4 | 侧柏水土保持林模式 | 荒山薄层土，陡坡，山脊 | 4、8、9、13 | 侧柏 | 油松 | 侧柏纯林，采用规则式栽植，株行距为2 × 3m。 | （1）穴状（鱼鳞坑）整地，坑穴规格为50 × 50厘米；（2）苗木规格，营养杯2年生苗；（3）栽植，人工植苗；（4）造林季节，春季、雨季 |
| 5 | 刺槐+油松水土保持林模式 | 荒地、荒沙、无立木林地中厚层土 | 1、3、5、6、7、8、9、11 | 刺槐、油松 | 刺槐、侧柏 | 针阔混交林，株行距为3 × 4m | （1）穴状（鱼鳞坑）整地，坑穴规格为50 × 50厘米；（2）苗木规格，1年生一级苗；（3）栽植，人工植苗；（4）造林季节，春季或雨季 |
| 6 | 油松水土保持林模式 | 荒山中厚层土，缓斜坡 | 1、3、5、6、7、8、9、11 | 油松 | 黑松 | 纯林，采用规则式栽植，株行距为2 × 3m。 | （1）穴状整地，坑穴规格为50 × 50厘米；（2）苗木规格，营养杯2年生苗；（3）栽植，人工植苗；（4）造林季节，春季、雨季 |
| 7 | 火炬树海防林模式 | 荒山薄层土，斜陡坡，山脊 | 4、8、9、13 | 火炬树 | 五角枫 | 采用规则式栽植，株行距为2 -3× 2-3m。 | （1）穴状整地，坑穴规格为50 × 50厘米；（2）苗木规格， 2年生苗；（3）栽植，人工植苗；（4）造林季节，春季、雨季 |
| 8 | 柽柳盐碱地公益林模式 | 宜林荒地，盐碱地 | 18 | 柽柳 |  | 采用规则式栽植，株行距为2 -3× 2-3m。 | （1）台田整地，台面宽3-5米，沟宽1米、深0.5米，坑穴规格为50 × 50厘米；（2）苗木规格， 2年生苗；（3）栽植，人工植苗；（4）造林季节，春季 |
| 9 | 荆条+山杏水土保持林模式 | 荒山薄层土，陡坡，山脊 | 4、8、9、13 | 荆条、山杏 | 锦鸡儿、山杏 | 不规则混交，株行距为1.5 × 2m，混交比例2：3 | 主要技术措施：（1）穴状（鱼鳞坑）整地，坑穴规格为50 × 50厘米；（2）苗木规格，营养杯1年生苗；（3）栽植，人工植苗；（4）造林季节，雨季 |
| 10 | 大扁杏生态经济兼用林模式 | 荒山中厚层土，中下坡，平地 | 1、5、11、14 | 大扁杏 |  | 大扁杏采用规则式栽植，株行距为2 × 3m | （1）穴状整地，大扁杏坑穴规格为30 × 30厘米；（2）苗木规格，大扁杏2年嫁接苗；（3）栽植，人工植苗。 |
| 11 | 山杏生态经济兼用林模式 | 荒山中厚层土，中下坡，平地 | 1、2、5、6、9、10、11、14 | 山杏 |  | 采用规则式栽植，株行距为2 × 3m | （1）穴状整地，大扁杏坑穴规格为30 × 30厘米；（2）苗木规格，2年生一级苗；（3）栽植，人工植苗；（4）造林季节，春季或秋季 |
| 12 | 文冠果生物质能源林示范模式 | 荒山中厚层土，中下坡，平地 | 1、5、11、14 | 文冠果 |  | 采用规则式栽植，株行距为2 × 4m | （1）穴状整地，坑穴规格为40 × 40厘米；（2）苗木规格， 2年生一级苗；（3）栽植，人工植苗；（4）造林季节，春季 |
| 13 | 沙棘生态经济兼用林模式 | 荒山中厚层土，中下坡，平地，侵蚀沟 | 1、2、5、6、11、12、14 | 沙棘 |  | 采用规则式栽植，株行距为2 × 3m | （1）穴状整地，坑穴规格为40 × 40厘米；（2）苗木规格，1年生一级苗；（3）栽植，人工植苗；（4）造林季节，春季 |
| 14 | 苹果、梨类经济林模式 | 荒山中厚层土，中下坡，平地褐土 | 1、5、11、14、17、 | 苹果、南果梨 | 苹果梨 | 采用规则式栽植，株行距为3 ×4m | （1）穴状整地，坑穴规格为50 × 50厘米；（2）苗木规格，3年生一级苗；（3）栽植，人工植苗；（4）造林季节，春季 |
| 15 | 大枣经济林模式 | 荒山中厚层土，中下坡，平地褐土 | 1、3、5、11 | 大枣 |  | 采用规则式栽植，株行距为3 ×4m | （1）穴状整地，坑穴规格为50 × 50厘米；（2）苗木规格，3年生一级苗；（3）栽植，人工植苗；（4）造林季节，春季 |
| 16 | 榛子垦复经济林模式 | 荒山中厚层土，中下坡 | 1、2、3、4、11 | 榛子 |  | 为见缝插针式栽植，达到株行距为0.2m×0.2-0.3m | 包括清场、平茬、补植、整形修剪、土壤管理、施肥、灌水、病虫害防治等方面 |
| 17 | 板栗经济兼公益林模式 | 荒山中厚层土，中下坡，平地褐土 | 1、3、5、11 | 板栗 |  | 采用规则式栽植，株行距为3 ×4m | （1）穴状整地，坑穴规格为50 × 50厘米；（2）苗木规格，3年生一级苗；（3）栽植，人工植苗；（4）造林季节，春季 |
| 18 | 樟子松杨树混交固沙模式 | 流动、半固定、固定沙地 | 15、16、17、18 | 樟子松、杨树 |  | 隔行配置，株行距为2 × 3 、3 × 3、3× 4m | （1）穴状整地，坑穴规格为50 ×50厘米；（2）苗木规格， 3年生一级苗。（3）栽植，人工植苗，严重地段桔梗设置沙障。（4）造林季节，春季或雨季 |
| 19 | 经济型杨树纯林生态模式 | 沟谷、沙质耕地 | 11、12、15、16、17、18 | 彰武小钻白城系列荷兰64号 | 中绥12号、赤峰36号 | 杨树纯林，采用规则式栽植，株行距为3 × 4m | （1）穴状整地，坑穴规格为50 ×50厘米；（2）苗木规格，1年一级苗；（3）栽植，人工植苗。 |
| 20 | 杨树窄带小网农田防护林模式 | 宜林荒地、固定沙地、沙质耕地 | 15、16、17、18 | 彰武小钻白城系列荷兰64号 | 中绥12、赤峰36号 | 窄带小网，带间距150-250米，主带4行宽20米，副带2行宽14米，株行距2× 3m | （1）穴状整地，坑穴规格为50 × 50厘米，；（2）苗木规格，2年一级苗；（3）栽植，人工植苗；（4）造林季节，春季、秋季 |
| 21 | 景观公益林模式 | 市、县建成区迎视面，主要公路、铁路两侧 |  | 油松、五角枫、侧柏、京桃、火炬树 | 采用不规则自由组团式栽植，株行距为3 × 4m，形成春有花、夏有绿、秋有色、冬有景的针阔、乔灌自然式混交森林 |  | （1）穴状整地，坑穴规格为100-50 × 100-50厘米；（2）苗木规格，常规造林树种1年生以上一级苗；（3）栽植，人工植苗。 |
| 22 | 补植改造模式 | 荒山阴坡，沟谷，地类为疏林地、灌木林地 | 5、6、7、11 | 不确定 | 不规则，见缝插针栽植，40-60株/亩；路旁、村旁等人为活动频繁地区设置铁丝网护栏 |  | （1）穴状整地，灌木坑穴规格为30 × 30厘米，乔木坑穴规格为50 × 50厘米；（2）苗木规格，一年生一级苗；（3）栽植，人工植苗。 |
| 23 | 残次蚕场封育复壮模式 | 残次蚕场 |  | 柞树 | 依靠柞树天然萌蘖能力，人工定株复壮；路旁、村旁等人为活动频繁地区设置铁丝网护栏 |  |  |
| 24 | 封山(沙)育林模式 | 荒山荒地、流动、半固定、固定沙地 | 1、2、3、4、7、8、11 | 不确定 | 依靠植物母树天然下种封育；路旁、村旁等人为活动频繁地区设置铁丝网护栏 |  |  |
| 25 | 飞播造林模式 | 高山远山 |  | 油松、侧柏、刺槐、荆条、锦鸡儿 | 一般选择高山远山人工造林难度大地块，具有相对集中连片的宜林（草）荒山荒地其面积一般不小于飞机一架次的作业面积。同时宜播面积应占播区总面积70%以上，播区应尽量选择阴坡、半阴坡，阳坡面积原则上不超过30%。 |  |  |
| 26 | 农村路旁 造林模式 | 乡、村级公路，村屯内及之间的小路 |  | 彰武小钻白城系列荷兰64号中绥12等杨树和柳树、榆等 | 每侧2-3行，株行距1.5×3m；穴状整地，坑穴规格为50 × 50厘米；苗木规格，2年一级苗；栽植，人工植苗；造林季节，春季、秋季。 |  |  |